[image: image1.emf]








[image: image2.png]MAIRIE DE BONIFACIO
PALAZZU PUBLICU

bonifacio-mairie.fr





NOTE A L’ATTENTION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réf. : MRS.CML/2024.12.172
Objet : schéma directeur des voiries communales 
En 2023, la commune de Bonifacio, avec l'aide de Geoptys du groupe La Poste, a mené l'audit des 75 km du réseau routier. 
Voici comment les routes du réseau de Bonifacio se répartissent en termes d'état de surface :

· 25 % en bon état

· 10 % en état moyen 
· 12 % en état mauvais 

· 53 % en état très mauvais

Dans le contexte d'une route en très mauvais état, les priorités sont fortes en raison des coûts élevés des travaux nécessaires pour la remettre à niveau.
Les actions curatives que nous mettons en œuvre sont présentées dans le schéma des voiries communales issu de cet audit.

Le maire expose la répartition des différentes opérations ainsi que leur plan de financement.

Pour garantir la sécurité des usagers, il devient nécessaire d'effectuer des travaux de réfection de voirie.

21 projets ont été identifiés dans un programme pluriannuel de 5 ans prenant en compte une grande partie des voies communales dont les plus urgentes sont :

· Route de la trinité, renforcement structurel de la voirie, 

· Route de Maora à la suite des passages des différents réseaux, 

· Chemin de Campagro dont la gestion des eaux de pluies, 

· Chemin de Finocchio dont la création d’un élément structurel pour le maintien de la voirie

· Chemin de Cartarana entre autres, 
L’ensemble des opérations estimés à 6 252 000.00 euros HT et d’autre part un tableau détaillé site par site. 
Il est demandé aux membres de l’assemblée de bien vouloir délibérer sur la mise en œuvre du schéma directeur de la voirie communales ainsi présenté et de rechercher pour les deux prochaines années les subventions nécessaires pour réaliser une première tranche de 2 500 000,00 euros HT.
Pour cela le la maire vous demande de valider la répartition du projet de financement :

	Schéma directeur des voiries communales – 1ère Tranche

	Nature de la Ressource
	Dépense HT Subventionnable
	% (dép. totale)
	Montant Attendu

	Communauté de Communes du Sud Corse 
	2 500 000,00 €
	40
	1 000 000,00 €

	Collectivité de Corse
	2 500 000,00 €
	40
	1 000 000,00 €

	Commune de Bonifacio
	2 500 000,00 €
	20
	500 000,00 € €

	TOTAL
	2 500 000,00 €
	100
	2 500 000,00 €


[image: image3.png]MAIRIE DE BONIFACIO
PALAZZU PUBLICU

bonifacio-mairie.fr



MAIRIE DE BONIFACIO 
Place de l’Europe, 20169 BONIFACIO 
T : +33 (0)4 95 73 00 15 – F : +33 (0)4 95 73 01 96

